Załącznik nr 2 do siwz

Umowa nr GK.272…….2014

- WZÓR -

Zawarta w dniu .....................r. w Kobiórze 
pomiędzy Gminą Kobiór, 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5

reprezentowaną przez Wójta – mgr Stefana Ryt

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w…………………………………..ul………………………………………………

wpisanym do rejestru …………………………………………………………………….......

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym  przez:

1. ............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego nr sprawy GK.271.08.2014:

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze” – budowa parkingu 
z jezdnią manewrową, chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę gminną.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- budowa jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie kamiennej – 371,49 m²

- budowa miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm z liniami rozgraniczającymi – 350,65 m²

- budowa chodników placów z kostki betonowej gr. 8 cm – 192,88 m²

- obramowanie z krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej – 194,09 mb

- obramowanie z kostki kamiennej rzędowej granitowej 15/17 – 13,11 m²

- obramowanie z obrzeży 20x6cm – 24,10 mb

- regulacja obudów zewnętrznych urządzeń podziemnych – 13 szt.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ , co znalazło swój wyraz w treści oferty wykonawcy, stanowiącej wraz z wymienionymi dokumentami integralną część umowy.

Przedmiot umowy został podzielony na elementy rozliczeniowe w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym integralną część umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

- Przekaże dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

- Przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

- Zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy wolny od wad 
i usterek.

- Obowiązki Wykonawcy

Należycie wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
i odda go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

- Zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa w tym ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP zgodnie 
ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ.

- Sporządzi dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót.

- Zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy na własny koszt.

- W razie potrzeby zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy.

- Umieści  na tablicy informacyjnej stosowne zapisy informacyjne.

- Zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz dokumentacją projektową.

- Na każde żądanie Zamawiającego (lub inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
lub przeprowadzić badania dodatkowe.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,  bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- W czasie realizacji robót  wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały i odpady w miejscach do tego przeznaczonych w uzgodnieniu z właścicielem terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót  podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, jest  zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt uporządkuje teren budowy i przekaże 
go Zamawiającemu w terminie odbioru robót. Ponadto  zadośćuczyni wszelkim stratom 
i naprawi wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Będzie uczestniczył w czynnościach komisyjnego odbioru końcowego, oraz przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmii za wady na wezwanie Zamawiającego.

- Usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stwierdzone wady i usterki ujawnione w  czasie odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmii za wady.

- Będzie wykonywał wszelkie inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania, odbioru i rozliczenia  przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia. Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu dokument ………………….. potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres.

§ 3

PODWYKONAWCY

Strony zgodnie ustalają, że :

- Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem następującego zakresu robót, który to wykona siłami podwykonawców: ………………………………………..

na podstawie umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, po zaakceptowaniu ich treści przez Zamawiającego (zgodnie z warunkami ogólnymi Kodeksu Cywilnego, warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy).

- Co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek o akceptację treści umowy 
z Podwykonawcą wraz z projektem umowy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią siwz, umowy zawartej z Wykonawcą, a termin płatności będzie dłuższy niż 14 dni.

- Po zawarciu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, Wykonawca prześle Zamawiającemu kserokopię podpisanej umowy (łącznie z wartością umowy wyrażoną w PLN), poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie później niż w 7 dniu od daty zawarcia tej umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 2.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie opisanym w ust. 1 pkt 4 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, aż do momentu otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie Podwykonawcy  lub dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy – wówczas bezpośrednia zapłata podwykonawcy nastąpi zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po zakończeniu inwestycji, wraz z fakturą końcową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie należności przez Wykonawcę z tytułu zawartych z nimi umów.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od dnia podpisania umowy

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia:   16 grudnia 2014 r.,

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne 
w czasie do końca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
w § 6 ust. 3 pkt. 2,  określone na podstawie oferty przetargowej w kwocie:

netto ...............................zł  +   podatek VAT ........................ zł  =  razem brutto ..................zł  
(słownie:......................................................................................................... zł ).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta wykonawcy, sporządzona na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz ustaleń zawartych w SIWZ. Wynagrodzenie  określone w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty robót o wymaganej jakości oraz odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- Wykonane roboty rozliczone będą fakturą jednorazową, płatną w pełnej wysokości, za prace faktycznie wykonane, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Faktura  regulowana  będzie  w  terminie  do 30  dni  od  daty  jej otrzymania  przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy ...........................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu w terminie wystawienia  faktury końcowej do pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający zatrzyma z należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wynagrodzenia.

- W razie zwłoki w zapłacie swoich należności, stronom przysługują odsetki ustawowe z tego tytułu.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Dotyczy to również potwierdzenia cesji wierzytelności pod kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem byłyby zobowiązania z zawartej umowy.

§ 6

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”)

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za, które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada,  zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

  - odkupienia materiałów określonych w pkt.4 ppkt.3;

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy;

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

- Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- Gdy wystąpią uzasadnione okoliczności zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy z powodu działania siły wyższej a w szczególności klęsk żywiołowych, powodzi, ekstremalnych warunków atmosferycznych itp.

- Ustawowej zmiany przepisów podatkowych.

- Gdy wystąpi konieczność dokonania zmiany osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu przedmiotu umowy z zachowaniem wymagań jakie osoby te powinny spełniać, określonych w SIWZ.

§  7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela na wykonane roboty 36-cio miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc 
od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

§  8

KARY I ODSZKODOWANIA

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany.

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 5 ust. 1.

  - Za zwłokę w przekazaniu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5)    Za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 5 ust. 1 za każdy dzień

zwłoki.

6) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, należną podwykonawcom  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - Za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc 
od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- Łącznie suma kar umownych nie może przekraczać 20% wartości zamówienia opisanego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wymienione w ust. 1 pkt 1-5 w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności przysługującej Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2  Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 9

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru na co najmniej 7 dni przed terminem wymienionym w § 4 ust. 2.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz wymagana dokumentację powykonawczą budowlaną, opisaną i skompletowaną w 2 egz.

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Karty gwarancyjne zamontowanych elementów dla których producent wydał karty gwarancyjne.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy 
po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, 
jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ......................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

  - koordynatora w zakresie obowiązków umownych: .............................................

  - inspektora nadzoru:  …………………………………..

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 1 tj. w wysokości :………………………...

- W/w zabezpieczenie zostało wniesione w następującej formie: *

pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych 
na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy 
wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule  o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

* niepotrzebne skreślić

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona najdalej 15 dni po jej upływie.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie jej trwania oraz w okresie rękojmii za wady.

§ 12

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego .

§ 14

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

- oferta Wykonawcy.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- harmonogram rzeczowo - finansowy,

- dokumentacja projektowo-wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz  przedmiary robót.

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  4 egz. dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca: